|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum Arbeitstag: 22.06.2023 | | | |
|  | | | |
| Planung für den heutigen Tag gemäss Zeitplan Kurzbeschrieb | | | |
| Zu Beginn sollte ich die ersten Schritte der Realisierungsphase machen. Ich sollte das Grundgerüst für die Webanwendung erstellen sowie eine Datenbank einrichten. Danach sollte ich mich auf die Entwicklung des Formulars konzentrieren. Am Ende sollte ich ein Arbeitsjournal erstellen. | | | |
| Tabellarische Übersicht | | | |
| **Zeit** | **Tätigkeit** | | **Beschreibung** |
| 8.00-11.00 | Grundgerüst erstellen | | Ich habe die Applikation und ihre Seiten entwickelt. Ich habe die App gemäss den Mockups erstellt.  Es gab eine Abweichung vom Zeitplan, da ich versucht habe, das Design nahezu perfekt von den Mockups zu übernehmen. |
| 11.00-13.00 | Datenbank erstellen | | Das Datenbank habe ich erstellt gemäss den Modell den ich früher erstellt habe. Ich habe ich die erforderlichen Indizes und Constraints definiert, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Abfrageleistung zu optimieren. |
| 14.00-16.00 | Formularbausteine erstellen | | Ich habe die Formularseite mit den entsprechenden Bausteinen ausgefüllt. Dabei habe ich alle erforderlichen Felder und Optionen gemäss den Anforderungen der Anwendung integriert. |
| 16.30 | Arbeitsjournal | | Ich habe den Tag mit der Erstellung eines Arbeitsjournals beendet, in dem ich über die erledigten Aufgaben berichtet habe. |
| Summe Arbeitszeit:7.5 h | | | |
|  | | | |
| Tagesfazit: | | | |
| Tagesfazit: Heute habe ich erfolgreich mit der Realisierungsphase begonnen. Ich habe das Grundgerüst der Webanwendung erstellt, die Datenbank entsprechend dem Modell eingerichtet und die Formularseite mit den erforderlichen Bausteinen ausgefüllt | | | |
| Fremdhilfe | | | |
| keine | | | |
| Nächste Schritte | | | |
| Morgen muss ich das Formular vervollständigen | | | |
|  | | | |
| Signaturen: | | | |
| Betreuungsperson FA: | | Lernende/r: | |
| Datum: | | Datum:22.03.2023 | |